แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  2559

เทศบาลตำบลกรูด

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนในตำบล ได้ทราบจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ รายละเอียดของกิจกรรมและแนวทางกรดำเนินงานจริงในพื้นที่เป้าหมาย  ประชาชน  สามารถติดตาม ตรวจสอบ  กระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลกรูด  ได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  เพราะแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล แผนดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมาย  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  นั้นๆ และจำแนวรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลกรูด  โดยงานนโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรูด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2559  ฉบับนี้ขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือในการดเนินงานของเทศบาลตำบลกรูด  ให้มีทิศทางที่ตรงประเด็น  และเป็นคู่มือที่ประชาชนจะสามารถติดตาม  ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกรูด ต่อไป

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกรูด

อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน							1

-  ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน				2

-  ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน						2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ					4

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม								7

ส่วนที่   1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.  2548   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี    และแผนดำเนินงาน  สำหรับแผนดำเนินงานนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น         ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ    ของแผนงาน / โครงการ  นอกจากนี้แผนดำเนินงานยังทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ลักษณะของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี และมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม  แล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อกำหนดเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เพื่อรวบรวมข้อมูลและประสานงานจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการติดตามประเมินผลโครงการ

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการจากแผนงาน / โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

- เมื่อผู้บริหารรับทราบ ร่างแผนดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  นั้นมิใช่การจัดทำแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี  ทำให้ทราบเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  จึงทำให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินงานไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา | 8 | 11.11 | 5,023,068.00 | 16.81 |  |
| แนวทางที่ 1.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 6.92 | 320,000.00 | 1.07 |  |
| แนวทางที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ | 6 | 8.33 | 2,247,000.00 | 7.52 |  |
| รวม | 19 | 26.39 | 7,590,068.00 | 25.40 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน | 8 | 11.11 | 10,622,000.00 | 35.54 |  |
| แนวทางที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้า แสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ | 3 | 4.17 | 1,209,080.00 | 4.05 |  |
| รวม | 11 | 15.28 | 11,831,080.00 | 39.59 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3 | 4.17 | 280,000.00 | 0.94 |  |
| แนวทางที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 8 | 11.11 | 7,424,000.00 | 24.84 |  |
| แนวทางที่ 3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 9.72 | 660,000.00 | 2.21 |  |
| แนวทางที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 2 | 2.78 | 70,000.00 | 0.23 |  |
| รวม | 20 | 27.78 | 8,434,000.00 | 28.22 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 1.39 | 20,000.00 | 0.07 |  |
| แนวทางที่ 4.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการ ลงทุนและพาณิชยกรรม | 2 | 2.78 | 50,000.00 | 0.17 |  |
| รวม | 3 | 4.17 | 70,000.00 | 0.23 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 2.78 | 660,000.00 | 2.21 |  |
| รวม | 2 | 2.78 | 660,000.00 | 2.21 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาด้านหลักธรรมาภิบาล | 7 | 9.72 | 165,000.00 | 0.55 |  |
| แนวทางที่ 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุงการให้บริการ | 2 | 2.78 | 279,400.00 | 0.93 |  |
| แนวทางที่ 6.3 แนวทางการพัฒนาด้านศักภาพบุคลากรชุมชนและสังคม | 5 | 6.94 | 315,000.00 | 1.05 |  |
| แนวทางที่ 6.4 แนวทางการพัฒนาด้านปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ เทศบาล | 3 | 4.17 | 540,000.00 | 1.81 |  |
| รวม | 17 | 23.61 | 1,299,400.00 | 4.35 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 72 | 100.00 | 29,884,548.00 | 100.00 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลกรูด  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศพด. | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการของเด็ก | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ศพด.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันเด็ก | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | 537,600.00 (กรม สถ.) | ศพด.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6 | เพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดและโรงเรียนในตำบลกรูด | 1,447,468.00 (กรม สถ.) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน | เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในตำบลกรูด | 2,678,000.00 (กรม สถ.) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | จัดซื้อ -เก้าอี้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ -จัดซื้อตู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ศพด.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนโรงเรียนภายในตำบลกรูด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ,กิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตตำบลกรูด | 40,000.00 (ทต.กรูด) | ร.ร.ภายในตำบลกรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลกรูด | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและคุณธรรม | 120,000.00 (ทต.กรูด) | มัสยิดภายในตำบลกรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระประจำปี วัดเขานางเภา | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น | 50,000.00 (ทต.กรูด) | วัดเขานางเภา | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | การจัดงานรัฐพิธี,พิธีทางศาสนา,รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆในวันสำคัญของทางราชการ กิจกรรมสำคัญทางศาสนา ฯลฯ | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานรัฐพิธี,พิธีทางศาสนา,รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธีฯลฯ ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ | 20,000.00 (ทต.กรูด) | อำเภอ กาญจนดิษฐ์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลอยกระทง | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลคัพ ต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล คัพ ต้านยาเสพติด | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูด เช่น ชุดนักกีฬา ค่าจัดสถานที่ฯลฯ | 250,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าทำการแข่งขัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเป็นตัวแทนของตำบลกรูด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอ ชมรม องค์กร ฯลฯ | 150,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอลฯลฯ | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2559 | อุดหนุนอำเภอกาญจนดิษฐ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ | 50,000.00 (ทต.กรูด) | อำเภอกาญจนดิษฐ์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาฟุตซอล/สนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล/ฟุตบอล โดยทำการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนามฟุตซอล ความยาว 175 เมตร และก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอลความยาวรวม 492 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลกรูด กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 32 | 1,597,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซะงาม-แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื้นชั้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 38 | 1,484,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าลาภ-โรงเรียนกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 38 | 821,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อสถิตย์ หมู่ที่ 9 | เพื่อจายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 570 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 38 | 1,484,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.05 เมตร ระยะทาง 570 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 38 | 1,375,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 38 | 2,510,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 4 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 35 | 1,206,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนสายวังเทวดา หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทางรวม 125 เมตร (สองช่วง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.กรูดกำหนด) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 35 | 258,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนสายศาลา-ช่องเนียง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางรวม 500 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 35 | 1,484,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปกาไฟฟ้า แสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูงโดยทำการเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 40 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ติดตั้งหอถังสูงเหล็ก ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (รูปถ้วยแชมเปญ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 45 | 723,000.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยแม่เหลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าริมถนนสายแม่เหลง โดยทำการแผนกแรงต่ำ ปักเสาคอนกรีตอัดแรง พาดสายอะลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทางรวมเส้นละ 400 เมตร (รายละเอียดประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 43 | 172,480.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยตาวัน-ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าริมถนนสายตาวัน-ฤทธิ์รงค์ โดยทำการแผนกแรงต่ำ ปักเสาคอนกรีตอัดแรง พาดสายอะลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทางรวมเส้นละ 800 เมตร(2 ช่วง) (รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ กำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 43 | 313,600.00 (ทต.กรูด) | หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

แนวทางที่ 3.1 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนโดยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดสายพันใหม่ โรคมือเท้าปาก ฯลฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ วัสดุรณรงค์ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 48 | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี ทรายอะเบท ที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก น้ำยาเคมีสำหรับป้องกันไข้หวัดนก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 48 | 80,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลกรูดหมู่ละ 15,000.00 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยให้ อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 48 | 150,000.00 (ทต.กรูด) | อสม. 10 หมู่ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

แนวทางที่ 3.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 6,000,000.00 (กรม สถ.) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 500,000.00 (กรม สถ.) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และผู้มีสิทธิ์จะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ 500/เดือน รวม 5 ราย ซึ่งได้รับการจัดสรรจากเทศบาลตำบลกรูด บรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 49 | 30,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวหรือเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออุปกรณ์การศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสถือปฏิบัติตามระเบียบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 49 | 10,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของเทศบาลเพื่อเป็นสวัสดิการโดยคำนวณอัตราสมทบของฐานพนักงานจ้างเทศบาลในอัตราร้อยละ 5 ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บรรจุในแผนสามปี 2559-2563 หน้า 50 | 144,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกรูด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคำนวณจากประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบบรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 50 | 280,000.00 (ทต.กรูด) | กองทุน สปสช. | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกรูด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกรูดเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนโดยยึดหลักการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 บรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 50 | 50,000.00 (ทต.กรูด) | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2520 ตั้งจ่ายร้อยละสองของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้มีอุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 726 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (20,500,000 x 2% = 410,000.00) บรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 50 | 410,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

แนวทางที่ 3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่น เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับชุดปฏิบัติการจุดตรวจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 51 | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าวิทยากรค่ารับรองค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 52 | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3314 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 และหนังสือกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 51 | 200,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ทต.กรูด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปพร. เทศบาลตำบลกรูดบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 51 | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างบ้าน/และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 52 | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 52 | 10,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 52 | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

แนวทางที่ 3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกรูด ห่างไกลยาเสพติด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 54 | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1001 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 54 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเที่ยว

แนวทางที่ 4.1  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 55 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเที่ยว

แนวทางที่ 4.2  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมการเพาะเห็ด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมโครงการจัดอบรมอาชีพเสริมการเพาะเห็ด อธิ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 56 | 30,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกรูด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกรูด ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น, และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 56 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ศูนย์เทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลกรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 5.1  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 58 | 60,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อถังขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขนาดถังขยะบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร แบบล้อลาก มีฝาครอบ พร้อมสกรีนถัง จำนวน 300 ใบ เป็นราคาท้องตลาด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 58 | 600,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาด้านบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงานสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลกรูด ตามมติการประเมินที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 59 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเทศบาลตำบลช้างขวา ตามหนังสือ ที่ สฎ 54801/ ว 437 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 59 | 15,000.00 (ทต.กรูด) | ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯอำเภอกาญจนดิษฐ์ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนชุมชน การทำประชาคม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้อื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 60 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดทำเทศบัญญัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่องเขียน จ้างเหมาเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้อื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 60 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลกรูด เช่น การทำประชาคม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้อื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 60 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระ,ยุบสภา, กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือกรณีแยกหมู่บ้านใหม่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล บรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 60 | 50,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเทศบาลพบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน จัดการให้บริการเคลื่อนที่ในด้านต่าง ๆ การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 60 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่ 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ | แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงวันเสาร์ของทุกเดือนเพื่อบริการประชาชนผู้มารับบริการ | - | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน | จัดซื้อครุภัณประจำสำนักงานเทศบาล ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตลอดจนเครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ | 279,400.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่ 6.3  แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ชุมชนและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ค่าที่พัก ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ บรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 64 | 100,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรม 5 ส. สร้างค่านิยมที่ดีในการทำงาน เช่น ค่าโล่รางวัล ฯลฯ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 65 | 5,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ บรรจุในแผนสามปี 2559-2561 หน้า 64 | 10,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการศึกษาดูงานให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ตัวแทนประชาคม ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม องค์กร และสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 64 | 200,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประหยัดพลังงาน | เพื่อให้เจ้าหนาที่รู้จักประหยัดพลังงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน | - | ทต.กรูด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางที่ 6.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ. 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้อื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 66 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างแรงจูงในการชำระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และรณรงค์ในการส่งเสริมให้ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนชำระภาษี ฯลฯ และค่าใช้อื่นๆที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 66 | 20,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการรวบรวมข้อมูลด้านการคลังจัดเก็บภาษีอย่างมีระบบสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้ประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 66 | 500,000.00 (ทต.กรูด) | ทต.กรูด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |